# SNIPER — Dossiê de Continuidade Técnica

Consolidação dos gates, branches, testes executados, confronto com a especificação e checklist operacional atualizado

| Objetivo do documento | Servir como pacote de continuidade para abrir um novo chat sem reabrir debates já fechados, evitando retrabalho e repetição de testes. |
| --- | --- |
| Escopo principal | Fase 4 completa do SNIPER, fechamento research-only da família cross-sectional e ponto exato de retomada para a Fase 5A. |
| Status atual do programa | Fase 4 aprovada para hardening sob a governança adaptada; conformidade com a especificação original da Fase 4 continua parcial. |
| Próxima etapa aprovada | Fase 5A — phase5_cross_sectional_hardening_baseline (research-only, sem tocar official). |

Data de consolidação: 28 mar 2026

Observação crítica: este documento separa explicitamente o que foi aprovado pela governança adaptada do que ainda falta para conformidade plena com a especificação original da Fase 4.

# 1. Como usar este documento

Este dossiê foi estruturado para permitir retomada imediata do projeto em um novo chat. Ele consolida: (i) o histórico de análises e gates da Fase 4; (ii) as branches e commits usados pelo Codex; (iii) o confronto entre o que foi testado e o que a especificação original exigia; (iv) os pontos que não devem ser reabertos sem evidência nova forte; e (v) o checklist operacional atualizado no ponto exato em que o programa parou.

• Use a seção 4 para ver a cronologia dos gates e o encadeamento lógico das decisões.

• Use a seção 6 para confrontar a Fase 4 com a especificação original, sem depender do veredito dos gates.

• Use a seção 8 para entender por que a governança adaptada fechou a Fase 4.

• Use a seção 10 como ponto de retomada operacional: fase atual, objetivo, branch alvo e artifacts esperados.

• Não reabra conclusões já encerradas listadas na seção 9 sem evidência nova forte em código, artifacts ou relatórios.

# 2. Fontes de verdade e limites de escopo

Fontes de verdade consideradas neste dossiê, em ordem prática de uso na conversa corrente:

• Estado atual do repositório e branches/GitHub usados pelo Codex.

• docs/SNIPER_v10_10_Especificacao_Definitiva.pdf (e o extrato de critérios da Fase 4 usado nesta conversa).

• docs/SNIPER_unlock_pressure_rank_especificacao_final_rev5.pdf, quando relevante como regra de features/governança.

• Artifacts em /data/models, /data/parquet e /data/models/research gerados ao longo dos gates.

• Gate reports e manifests gerados em reports/gates/<gate_slug>/.

• Relatório relatorio_integracao_sniper_risklabai.pdf apenas como contexto; RiskLabAI permaneceu shadow/oracle.

Limite importante de escopo: as Fases 0 a 3 e outros componentes mais antigos do programa foram tratados neste chat como contexto já aprovado anteriormente. O foco auditado aqui foi a trilha de Fase 4 que começou no bootstrap do workflow de gates e terminou na aprovação research-only da família cross-sectional para hardening.

# 3. Estado atual em uma página

• Família antiga do meta-path: abandonada por fraqueza operacional real. • Família vencedora da Fase 4: cross_sectional_ranking_task, ainda research-only. • Régua soberana atual: decision-space causal; a lente antiga baseada em label-space ficou apenas para compatibilidade. • Fase 4: fechada para hardening sob a governança adaptada. • Especificação original da Fase 4: conformidade parcial; faltam itens formais como PBO/ECE/N_eff/CPCV serem reexpressos para a família vencedora, caso você queira aderência literal.

# 4. Cronologia consolidada dos gates e branches

A tabela abaixo resume a linha do tempo do trabalho já realizado. O objetivo é mostrar não apenas o que foi aprovado ou reprovado, mas por que cada rodada existiu e como ela mudou o entendimento do problema.

| Gate / fase | Branch | Commit | Decision | Classificação | Conclusão curta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bootstrap_gates | codex/bootstrap-gates | 633214cf43 | advance | Bootstrap aprovado | Criou o writer neutro de gate packs, testes mínimos do pack e a convenção de reports/gates/<gate_slug>/. Não provou mérito quantitativo; apenas fechou a base de governança para as próximas rodadas. |
| phase4_alignment_meta_audit | codex/phase4-alignment-meta-audit | 48bd8d191f | correct | META_PATH_CHOKEPOINT_IDENTIFIED | Provou que o snapshot flat não vinha de wiring quebrado. Report oficial, snapshot oficial e aggregated predictions estavam alinhados; o choke estava no meta-path operacional. Métricas: sharpe_operational 1.0315, dsr_honest 0.0, latest_active_count 0, headroom_real false, historical_active_events 60. |
| phase4_meta_upstream_remediation | codex/phase4-meta-upstream-remediation | 120ba6866f | abandon | META_FAMILY_OPERATIONALLY_WEAK | Mapeou o trecho raw→calibrated, mediu shrinkage e testou challengers bounded. Nenhum challenger recuperou latest headroom com mérito honesto; a família antiga do meta-path foi abandonada. |
| phase4_cross_sectional_ranking_baseline | codex/phase4-cross-sectional-ranking-baseline | e0aac7a379 | correct | INCONCLUSIVE_BASELINE | Abriu a nova família cross_sectional_ranking_task. No histórico research-only a família parecia muito melhor (sharpe_operational 16.6648, dsr_honest 1.0, historical_active_events 1290), mas o latest continuava morto (latest_active_count 0, headroom_real false). |
| phase4_cross_sectional_latest_choke_audit | codex/phase4-cross-sectional-latest-choke-audit | 4b81a3b9d1 | correct | LATEST_CHOKE_IDENTIFIED | Localizou o choke do latest no eligibility_gate. Latest real 2026-03-20: 9 linhas, 0 elegíveis, 0 selecionados, 0 posições. Janela imediatamente anterior: 7/7 datas ainda vivas. A família ainda não podia ser aprovada nem reprovada. |
| phase4_cross_sectional_no_contest_vs_ranking_failure | codex/phase4-cross-sectional-no-contest-vs-ranking-failure | 010260b0b3 | correct | LATEST_EVALUATION_MISALIGNED | Provou que a definição vigente de latest/headroom misturava label-space realizado com decision-space ex-ante. No latest havia 9 candidatos operacionalmente disponíveis e 2 seleções research-only plausíveis, mas a lente antiga zerava tudo por depender de pnl_real > avg_sl_train. |
| phase4_cross_sectional_decision_space_latest_eval | codex/phase4-cross-sectional-decision-space-latest-eval | 4b121d82e2 | correct | DECISION_SPACE_EVAL_VALIDATED | Definiu e validou a nova régua causal: latest_active_count_decision_space = count(decision_selected and decision_position_usdt > 0) e headroom_decision_space = max(decision_position_usdt) > 0. Sob essa lente o latest ficou vivo e a janela recente 8/8 ficou live. |
| phase4_cross_sectional_closure_gate | codex/phase4-cross-sectional-closure-gate | cb692cc4e3 | advance | PHASE4_APPROVED_FOR_HARDENING | Usou a régua causal como avaliação soberana. Sob essa régua: latest_active_count_decision_space 2, headroom_decision_space true, recent_live_dates 8/8 e historical_active_events_decision_space 3939. A família cross-sectional foi aprovada para hardening research-only, sem promoção ao official. |

Observação: as compare URLs completas, PR URLs e SHAs integrais estão preservados no Apêndice A para evitar poluir a leitura principal.

# 5. Histórico detalhado das análises e conclusões

## 5.1 phase4_alignment_meta_audit

Branch: codex/phase4-alignment-meta-audit | Commit: 48bd8d191fc63806dd14256c5b9873f72aaab785

Decisão do gate: correct | Classificação final: META_PATH_CHOKEPOINT_IDENTIFIED

• Problema que a rodada queria resolver: descobrir se o snapshot flat vinha de wiring/path/lineage ou do próprio modelo.

• Testes executados: mapeamento de report e snapshot, comparação de lineage, auditoria do funil do meta-path e checagem de separação entre official e research.

• Conclusão: report oficial, snapshot oficial e aggregated predictions estavam alinhados; o blocker passou a ser quantitativo, dentro do meta-path.

• Implicação: bridge/wiring deixaram de ser o gargalo dominante. O projeto não deveria gastar mais ciclos tentando ‘consertar’ path se o sinal continuava morto.

Resumo consolidado da rodada: Provou que o snapshot flat não vinha de wiring quebrado. Report oficial, snapshot oficial e aggregated predictions estavam alinhados; o choke estava no meta-path operacional. Métricas: sharpe_operational 1.0315, dsr_honest 0.0, latest_active_count 0, headroom_real false, historical_active_events 60.

## 5.2 phase4_meta_upstream_remediation

Branch: codex/phase4-meta-upstream-remediation | Commit: 120ba6866f32284c0f1ffa54d5faefad03682549

Decisão do gate: abandon | Classificação final: META_FAMILY_OPERATIONALLY_WEAK

• Problema que a rodada queria resolver: verificar se a família antiga do meta-path ainda podia ser salva com ajustes bounded no trecho raw → calibrated.

• Testes executados: medição do shrinkage, threshold survival, challengers bounded e leitura OOS da calibração.

• Conclusão: a compressão perto do corte operacional continuou forte e nenhum challenger recuperou latest/headroom com melhoria honesta de DSR.

• Implicação: a família antiga foi abandonada de forma limpa. Esse abandono foi avanço real, porque impediu insistência numa rota quantitativamente fraca.

Resumo consolidado da rodada: Mapeou o trecho raw→calibrated, mediu shrinkage e testou challengers bounded. Nenhum challenger recuperou latest headroom com mérito honesto; a família antiga do meta-path foi abandonada.

## 5.3 phase4_cross_sectional_ranking_baseline

Branch: codex/phase4-cross-sectional-ranking-baseline | Commit: e0aac7a379e6a639ee3109aea448c547382ea970

Decisão do gate: correct | Classificação final: INCONCLUSIVE_BASELINE

• Problema que a rodada queria resolver: abrir uma nova família estrutural de sinal, agora baseada em ranking cross-sectional.

• Testes executados: definição explícita do target/ranking, runner research-only, latest snapshot e métricas operacionais/históricas.

• Conclusão: o histórico research-only parecia muito forte, mas o latest continuava morto. Por isso a classificação ficou inconclusiva.

• Implicação: a família nova ganhou direito de ser investigada, mas ainda não podia ser aprovada.

Resumo consolidado da rodada: Abriu a nova família cross_sectional_ranking_task. No histórico research-only a família parecia muito melhor (sharpe_operational 16.6648, dsr_honest 1.0, historical_active_events 1290), mas o latest continuava morto (latest_active_count 0, headroom_real false).

## 5.4 phase4_cross_sectional_latest_choke_audit

Branch: codex/phase4-cross-sectional-latest-choke-audit | Commit: 4b81a3b9d1a98e8e986cd0f88c3eec6235b9a531

Decisão do gate: correct | Classificação final: LATEST_CHOKE_IDENTIFIED

• Problema que a rodada queria resolver: localizar exatamente onde o latest morria na família cross-sectional.

• Testes executados: latest funnel completo, candidate trace e comparação do latest com a janela recente.

• Conclusão: o latest morria no eligibility_gate; a data mais recente estava morta, mas a janela imediatamente anterior continuava viva.

• Implicação: o problema do latest ficou localizado, mas ainda sem explicação causal definitiva.

Resumo consolidado da rodada: Localizou o choke do latest no eligibility_gate. Latest real 2026-03-20: 9 linhas, 0 elegíveis, 0 selecionados, 0 posições. Janela imediatamente anterior: 7/7 datas ainda vivas. A família ainda não podia ser aprovada nem reprovada.

## 5.5 phase4_cross_sectional_no_contest_vs_ranking_failure

Branch: codex/phase4-cross-sectional-no-contest-vs-ranking-failure | Commit: 010260b0b3e10a1fbf582a9eb4493c869d4d72c1

Decisão do gate: correct | Classificação final: LATEST_EVALUATION_MISALIGNED

• Problema que a rodada queria resolver: separar no contest legítimo de ranking failure e de erro conceitual de avaliação.

• Testes executados: auditoria da definição de latest, separação entre label-space e decision-space, trace do latest sob as duas lentes e frequência na janela recente.

• Conclusão: não era simplesmente no contest nem ranking failure puro; a avaliação estava desalinhada. A métrica antiga dependia de pnl_real, isto é, de informação realizada.

• Implicação: a família não estava necessariamente ruim; ela estava sendo julgada pela régua errada.

Resumo consolidado da rodada: Provou que a definição vigente de latest/headroom misturava label-space realizado com decision-space ex-ante. No latest havia 9 candidatos operacionalmente disponíveis e 2 seleções research-only plausíveis, mas a lente antiga zerava tudo por depender de pnl_real > avg_sl_train.

## 5.6 phase4_cross_sectional_decision_space_latest_eval

Branch: codex/phase4-cross-sectional-decision-space-latest-eval | Commit: 4b121d82e2a22069c00d0355f94bbec7f578f064

Decisão do gate: correct | Classificação final: DECISION_SPACE_EVAL_VALIDATED

• Problema que a rodada queria resolver: criar e validar uma nova régua causal para latest/headroom.

• Testes executados: definição explícita da régua causal, comparação lado a lado com a lente antiga, reinterpretação do latest e da janela recente.

• Conclusão: a nova régua foi validada. Sob decision-space o latest ficou vivo e a janela recente 8/8 ficou live.

• Implicação: a família cross-sectional passou a ter uma forma intelectualmente honesta de ser avaliada.

Resumo consolidado da rodada: Definiu e validou a nova régua causal: latest_active_count_decision_space = count(decision_selected and decision_position_usdt > 0) e headroom_decision_space = max(decision_position_usdt) > 0. Sob essa lente o latest ficou vivo e a janela recente 8/8 ficou live.

## 5.7 phase4_cross_sectional_closure_gate

Branch: codex/phase4-cross-sectional-closure-gate | Commit: cb692cc4e37ec897d5265d7af0881a0f8986821a

Decisão do gate: advance | Classificação final: PHASE4_APPROVED_FOR_HARDENING

• Problema que a rodada queria resolver: decidir formalmente se a Fase 4 poderia ser fechada para a família cross-sectional.

• Testes executados: declaração da régua causal como soberana, latest e histórico reinterpretados sob essa régua, e checagem dos gates soberanos de fechamento.

• Conclusão: a família foi classificada como PHASE4_APPROVED_FOR_HARDENING.

• Implicação: a pesquisa da Fase 4 cumpriu sua missão; a próxima etapa passou a ser hardening quantitativo na Fase 5A, ainda research-only.

Resumo consolidado da rodada: Usou a régua causal como avaliação soberana. Sob essa régua: latest_active_count_decision_space 2, headroom_decision_space true, recent_live_dates 8/8 e historical_active_events_decision_space 3939. A família cross-sectional foi aprovada para hardening research-only, sem promoção ao official.

# 6. Confronto criterioso com a especificação original da Fase 4

A governança adaptada fechou a Fase 4 porque a família cross-sectional satisfez uma régua causal soberana de utilidade operacional. Isso não equivale automaticamente à conformidade integral com a especificação original do meta-modelo. A tabela abaixo confronta, critério por critério, o que a especificação pedia e o que foi efetivamente demonstrado até agora.

Referência de especificação usada nesta conversa: extrato das páginas 49–51 do documento técnico (anexado nesta sessão como spec_phase4_criteria_extract.txt).

| Critério original | Status | Evidência atual | Gap / observação | Ação para aderência literal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta-modelo com N_eff calculado antes do treino | Parcial / não re-demonstrado no fechamento | A família vencedora foi aprovada pela régua causal soberana em decision-space. O gate final não reapresenta N_eff como gate soberano. | Gap formal em relação à especificação original. Precisa ser re-materializado para a família cross-sectional ou a especificação precisa ser revisada. | Reexpressar este critério para a família vencedora em rodada futura OU revisar formalmente a especificação. |
| CPCV N=6, k=2 (15 trajetórias) como parte do entregável da Fase 4 | Parcial / não re-demonstrado no fechamento | O fechamento final não usa CPCV 15 trajetórias como gate soberano; usa métricas causais de latest/headroom, DSR e Sharpe. | A família foi aprovada para hardening, mas não houve certificação final explícita de conformidade com esta peça da especificação original. | Reexpressar este critério para a família vencedora em rodada futura OU revisar formalmente a especificação. |
| PBO < 10% | Não demonstrado no fechamento final | O gate final da Fase 4 não inclui PBO como gate soberano. | Gap claro versus a especificação original. | Reexpressar este critério para a família vencedora em rodada futura OU revisar formalmente a especificação. |
| DSR honesto > 0 (e protocolo endurecido > 0.95) | Atingido | No fechamento final: dsr_honest = 1.0; a própria base de decisão da closure preserva esse valor. | Critério cumprido com folga. | Nenhuma ação urgente. Manter a evidência ligada à família cross-sectional. |
| ECE < 0.05 após calibração do meta-modelo | Não demonstrado no fechamento final | A família vencedora foi fechada por métricas soberanas em decision-space; ECE não reaparece como gate soberano da closure. | Gap formal versus a especificação original do meta-modelo. | Reexpressar este critério para a família vencedora em rodada futura OU revisar formalmente a especificação. |
| Reliability diagram documentado | Não demonstrado no fechamento final | Não aparece como entregável soberano do gate de fechamento da Fase 4. | Gap documental e metodológico frente à especificação original. | Reexpressar este critério para a família vencedora em rodada futura OU revisar formalmente a especificação. |
| Sharpe OOS >= 0.70 | Atingido | No fechamento final: sharpe_operational = 16.6648. | Critério quantitativo de robustez mínima foi superado. | Nenhuma ação urgente. Manter a evidência ligada à família cross-sectional. |
| Utilidade operacional recente (latest/headroom vivo) | Atingido sob a régua adaptada | latest_active_count_decision_space = 2; headroom_decision_space = true; recent_live_dates = 8/8. | Foi isso que permitiu aprovar a família para hardening, mesmo sem plena conformidade com a linguagem original da Fase 4. | Nenhuma ação urgente. Manter a evidência ligada à família cross-sectional. |

Síntese do confronto: a Fase 4 foi aprovada sob a governança adaptada, mas a aderência literal à especificação original da Fase 4 permanece parcial porque critérios como N_eff, CPCV 15 trajetórias, PBO < 10% e ECE < 0.05 não foram re-materializados como gates soberanos da família cross-sectional no fechamento.

# 7. O que a governança adaptada considerou objetivo da Fase 4

A governança adaptada tratou a Fase 4 como uma fase de pesquisa para responder a uma pergunta prática: existe ou não uma família de sinal com utilidade operacional defensável, medida por uma régua causal correta? A partir dessa leitura, o fechamento da Fase 4 dependeu da sequência abaixo.

• Eliminar explicações erradas para o fracasso (por exemplo, wiring/path/handoff).

• Abandonar a família antiga quando ela se mostrou operacionalmente fraca, em vez de protegê-la por apego à especificação original.

• Abrir uma nova família research-only e testá-la sem promovê-la ao official.

• Localizar o choke do latest sem confundir sintoma com causa.

• Separar no contest, ranking failure e desalinhamento de avaliação.

• Criar uma régua causal em decision-space e validá-la.

• Usar essa régua causal como soberana para decidir se a família merecia ser submetida a hardening.

Sob essa ótica, a Fase 4 foi considerada concluída porque a pesquisa conseguiu: (i) matar uma família ruim; (ii) selecionar uma família melhor; (iii) corrigir um erro conceitual na métrica de latest/headroom; e (iv) aprovar a família vencedora para hardening research-only, sem tocar no official.

# 8. Riscos, caveats e pontos que não devem ser romantizados

• O gate final da Fase 4 ainda preserva no summary as métricas legadas (latest_active_count = 0, headroom_real = false, historical_active_events = 1290) por compatibilidade de schema; a decisão final foi governada pela régua soberana em decision-space, não por esses valores legados.

• A família cross-sectional continua research-only. Nenhum artifact official foi promovido ou alterado no fechamento da Fase 4.

• Conformidade literal com a especificação original da Fase 4 continua parcial.

• Houve rodadas com working_tree_dirty = true; isso é débito de governança operacional, não evidência de mérito quantitativo.

• Fechar a Fase 4 não significa que o sistema já está pronto para produção. Significa apenas que a família vencedora merece ser submetida a hardening na Fase 5.

# 9. Conclusões que não devem ser reabertas sem evidência nova forte

• RiskLabAI permanece somente como shadow/oracle; não governa o caminho oficial do SNIPER.

• O fast path oficial permanece oficial e não deve ser perturbado por research-only sem autorização explícita.

• O problema quantitativo dominante da família antiga não era bridge nem freshness; era o meta-path / utilidade operacional do sinal.

• A família antiga do meta-path foi abandonada de forma justificada; não voltar a insistir nela sem nova evidência forte.

• A família vencedora da Fase 4 é a cross-sectional, e sua régua soberana atual é decision-space causal.

• A lente antiga baseada em label-space realizado não pode voltar a ser árbitro principal da família cross-sectional.

• A próxima etapa aprovada é Fase 5A (hardening baseline), ainda research-only.

# 10. Ponto de retomada operacional exato

Fase atual: Fase 5A — hardening baseline da família cross-sectional.

Objetivo da próxima rodada: submeter a família vencedora a uma bateria inicial de stress quantitativo e stress de codificação, sem tocar no official e sem iniciar Fase 6.

Branch alvo já aprovada para o Codex: codex/phase5-cross-sectional-hardening-baseline

Gate esperado: reports/gates/phase5_cross_sectional_hardening_baseline/

• gate_report.json

• gate_report.md

• gate_manifest.json

• gate_metrics.parquet

Artifacts research esperados:

• hardening_stress_matrix.parquet

• hardening_regime_slices.parquet

• hardening_failure_modes.json

• phase5_cross_sectional_hardening_summary.json

Classificação final esperada do gate 5A:

• HARDENING_BASELINE_SURVIVES

• HARDENING_BASELINE_MIXED

• HARDENING_BASELINE_FAILS

# 11. Checklist operacional atualizado

## 11.1 Etapa anterior — Fase 4J: closure gate da família cross-sectional

• ✓ Declarar formalmente a régua causal como soberana

• ✓ Reinterpretar latest sob a régua causal

• ✓ Reinterpretar janela recente/histórico sob a régua causal

• ✓ Definir quais métricas antigas ficam só por compatibilidade

• ✓ Materializar a decisão final de fechamento da Fase 4

• ✓ Manter official / research / sandbox separados

• ✓ Gerar gate pack padronizado

• ✓ Encerrar com classificação final PHASE4_APPROVED_FOR_HARDENING

• ✓ Manter official inalterado e deixar explícito que a promoção continua proibida nesta rodada

• ✓ Registrar working_tree_dirty_before = true e working_tree_dirty_after = true de forma consistente com o manifest

Status da etapa anterior: CONCLUÍDA. Conclusão validada: PHASE4_APPROVED_FOR_HARDENING.

## 11.2 Etapa atual — Fase 5A: hardening baseline da família cross-sectional

• □ Reusar a régua soberana causal em decision-space

• □ Stressar custos e slippage

• □ Stressar turnover / capacity / concentração

• □ Stressar temporalidade / regimes

• □ Stressar reprodutibilidade / codificação

• □ Materializar matriz de stress

• □ Materializar failure modes

• □ Manter official / research / sandbox separados

• □ Gerar gate pack padronizado

• □ Encerrar com classificação final HARDENING_BASELINE_SURVIVES, HARDENING_BASELINE_MIXED ou HARDENING_BASELINE_FAILS

Status da etapa atual: PENDENTE — próxima rodada.

# Apêndice A — Branches, SHAs e compare URLs

## bootstrap_gates

• Branch: codex/bootstrap-gates

• Commit: 633214cf4388c79de0f03c75cf0739da3f70287e

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/main...codex/bootstrap-gates?expand=1

• PR URL: não informado explicitamente; branch publicada no origin

• Decision / classificação: advance / Bootstrap aprovado

## phase4_alignment_meta_audit

• Branch: codex/phase4-alignment-meta-audit

• Commit: 48bd8d191fc63806dd14256c5b9873f72aaab785

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/codex/bootstrap-gates...codex/phase4-alignment-meta-audit?expand=1

• PR URL: abrir PR

• Decision / classificação: correct / META_PATH_CHOKEPOINT_IDENTIFIED

## phase4_meta_upstream_remediation

• Branch: codex/phase4-meta-upstream-remediation

• Commit: 120ba6866f32284c0f1ffa54d5faefad03682549

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/codex/phase4-alignment-meta-audit...codex/phase4-meta-upstream-remediation?expand=1

• PR URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/pull/new/codex/phase4-meta-upstream-remediation

• Decision / classificação: abandon / META_FAMILY_OPERATIONALLY_WEAK

## phase4_cross_sectional_ranking_baseline

• Branch: codex/phase4-cross-sectional-ranking-baseline

• Commit: e0aac7a379e6a639ee3109aea448c547382ea970

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/codex/phase4-meta-upstream-remediation...codex/phase4-cross-sectional-ranking-baseline?expand=1

• PR URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/pull/new/codex/phase4-cross-sectional-ranking-baseline

• Decision / classificação: correct / INCONCLUSIVE_BASELINE

## phase4_cross_sectional_latest_choke_audit

• Branch: codex/phase4-cross-sectional-latest-choke-audit

• Commit: 4b81a3b9d1a98e8e986cd0f88c3eec6235b9a531

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/codex/phase4-cross-sectional-ranking-baseline...codex/phase4-cross-sectional-latest-choke-audit?expand=1

• PR URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/pull/new/codex/phase4-cross-sectional-latest-choke-audit

• Decision / classificação: correct / LATEST_CHOKE_IDENTIFIED

## phase4_cross_sectional_no_contest_vs_ranking_failure

• Branch: codex/phase4-cross-sectional-no-contest-vs-ranking-failure

• Commit: 010260b0b3e10a1fbf582a9eb4493c869d4d72c1

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/codex/phase4-cross-sectional-latest-choke-audit...codex/phase4-cross-sectional-no-contest-vs-ranking-failure?expand=1

• PR URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/pull/new/codex/phase4-cross-sectional-no-contest-vs-ranking-failure

• Decision / classificação: correct / LATEST_EVALUATION_MISALIGNED

## phase4_cross_sectional_decision_space_latest_eval

• Branch: codex/phase4-cross-sectional-decision-space-latest-eval

• Commit: 4b121d82e2a22069c00d0355f94bbec7f578f064

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/codex/phase4-cross-sectional-no-contest-vs-ranking-failure...codex/phase4-cross-sectional-decision-space-latest-eval?expand=1

• PR URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/pull/new/codex/phase4-cross-sectional-decision-space-latest-eval

• Decision / classificação: correct / DECISION_SPACE_EVAL_VALIDATED

## phase4_cross_sectional_closure_gate

• Branch: codex/phase4-cross-sectional-closure-gate

• Commit: cb692cc4e37ec897d5265d7af0881a0f8986821a

• Compare URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/compare/codex/phase4-cross-sectional-decision-space-latest-eval...codex/phase4-cross-sectional-closure-gate?expand=1

• PR URL: https://github.com/ulissesfalves/sniper/pull/new/codex/phase4-cross-sectional-closure-gate

• Decision / classificação: advance / PHASE4_APPROVED_FOR_HARDENING

# Apêndice B — Próximo prompt aprovado para o Codex (resumo operacional)

A forma curta aprovada para iniciar a Fase 5A é a seguinte:

• Branch alvo: codex/phase5-cross-sectional-hardening-baseline

• Missão: executar phase5_cross_sectional_hardening_baseline.

• Objetivo: stress quantitativo + stress de codificação da família cross-sectional sob a régua soberana causal em decision-space.

• Não mexer no official, bridge, fast path oficial, nem abrir Fase 6.

• Stress obrigatório: custos/slippage; turnover/capacity/concentração; temporal/regime; reprodutibilidade/codificação.

• Artifacts obrigatórios: hardening_stress_matrix.parquet; hardening_regime_slices.parquet; hardening_failure_modes.json; phase5_cross_sectional_hardening_summary.json.

• Classificação final obrigatória: HARDENING_BASELINE_SURVIVES ou HARDENING_BASELINE_MIXED ou HARDENING_BASELINE_FAILS.

Observação: no novo chat, usar este dossiê como base e não reabrir a discussão da Fase 4, exceto se surgir evidência nova forte que contradiga os gates e artifacts já auditados.