SNIPER — Checklist Operacional Consolidado

Consolidação do implementado pelo Codex e da remediação formal da Fase 4-R

Finalidade. Servir como checklist mestre para controle do que já foi implementado, do que foi reprovado no mérito, do que foi aprovado apenas como diagnóstico e do que ainda está bloqueado antes de paper contínuo e promoção operacional. Escopo desta consolidação. Integra a trilha operacional reportada pelo Codex com a memória de remediação 4-R. A 4-R aparece aqui como camada formal de correção, materialização de gates, auditoria arquitetural e refactoring dentro da jornada maior da Fase 4.

1. Legenda de status

| Status | Significado operacional |
| --- | --- |
| APROVADA | Fase concluída no objetivo a que se propôs. |
| REPROVADA | Falhou no gate e bloqueia avanço. |
| APROVADA como diagnóstico | Produziu aprendizado válido, mas não resolveu o problema de fundo. |
| IMPLEMENTADO E REPROVADO NO MÉRITO | Experimento foi executado corretamente, porém não atingiu mérito operacional. |
| PENDENTE / BLOQUEADA | Ainda não liberada para execução por dependência anterior. |

2. Evidência mínima para dar um item como concluído

• branch, commit e baseline identificados;

• artifacts oficiais, sandbox e research rastreados sem ambiguidade;

• logs ou relatórios de execução coerentes com o status declarado;

• snapshot, report e path operacional alinhados quando a fase disser respeito ao Phase 4;

• ambiente paper saneado ao fim dos testes quando a fase tocar bridge, daemon ou runtime.

3. Fundação operacional e reprodutibilidade

| Fase | Objetivo | Checklist operacional | Status | Evidência / observação crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | Congelar baseline, separar official/sandbox/research e limpar paper. | Registrar branch / commit / baseline Identificar snapshot oficial Mapear artifacts official / sandbox / research Inspecionar Redis / runtime paper Sanear ambiente paper Entregar evidências objetivas | APROVADA | Base operacional saneada antes do restante da trilha. |
| F1 | Garantir handoff reproduzível Phase4 -> paper no nível mínimo operacional. | Runner one-shot versionado Daemon versionado Lock / heartbeat / run-summary Rejeição de snapshot stale Serviço no docker-compose Smoke E2E com sandbox Restart no meio do ciclo Timeout + confirmação tardia Duplicidade de mensagem / status Status fora de ordem tratado Ambiente paper saneado ao final | APROVADA | Bridge endurecido com testes de comportamento operacional. |
| F2 | Atualizar artifacts oficiais e remover blockers estruturais. | Atualizar dados oficiais e confirmar OHLCV oficial Regenerar snapshot oficial de phase4 Remover fallback implícito BTC -> BNB Formalizar BTC como reference_only Corrigir blocker estrutural de phase2 e residual de phase3 Remover stale residual relevante Consolidar universo oficial em 36 símbolos | APROVADA | Ganho de integridade operacional; não representa ganho matemático do modelo. |
| F3 | Provar reprodutibilidade do pipeline oficial. | Congelar inputs oficiais Executar rerun 1 limpo Executar rerun 2 limpo Comparar artifacts críticos Validar phase2 e phase3 PASS nos dois reruns Validar phase3_exclusions.json consistente Validar snapshot final identical ou semantically_identical Validar universo final em 36 símbolos Confirmar ausência de stale contamination relevante Manter paper limpo | APROVADA | Reprodutibilidade comprovada no estado avaliado; atenção recorrente a working tree dirty. |

4. Gate matemático e diagnóstico do Phase 4

| Fase | Objetivo | Checklist operacional | Status | Evidência / observação crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A | Avaliar se o desenho oficial atual passa nos gates mínimos. | Avaliar DSR, Sharpe OOS e subperíodos Avaliar AUC OOS da Fase 2 Avaliar IA / governança Avaliar risco / sizing / CVaR estrutural | REPROVADA | Hard blockers reais identificados; avanço para Fase 5 bloqueado. |
| 4B | Separar blocker real de ruído de auditoria. | Separar hard blockers matemáticos de governança Fechar que IA não faz parte do caminho oficial atual Rebaixar AUC OOS da Fase 2 para não auditada diretamente Isolar gargalo no policy layer de phase4 | APROVADA | Limpeza do diagnóstico feita. |
| 4C | Testar remediação curta no policy layer oficial. | Intervenção mínima no policy layer Validar melhora material no report de phase4 Confirmar saída POLICY_LAYER_PARTIAL_RELIEF | APROVADA como diagnóstico | fixed_small_080_cooldown3 melhorou Sharpe e subperíodos, mas DSR permaneceu 0.0 e snapshot seguiu flat. |
| 4D | Auditar alinhamento entre report e snapshot oficial. | Mapear path do report de phase4 Mapear path do snapshot oficial Auditar alinhamento Identificar PATH_MISMATCH_BLOCKER | APROVADA | Snapshot operacional usa meta path; parte do report vinha de fallback/policy path. |
| 4E | Fazer o report medir o path operacional real. | Materializar bloco operational_meta_path no report Explicitar o bloco que governa o snapshot Medir Sharpe / DSR / subperíodos no path operacional real | APROVADA | Wiring ficou claro; blocker remanescente deixou de ser wiring de phase4. |
| 4F | Descobrir se o gargalo principal está na calibração ou no raw score. | Medir funil raw -> calibrated -> mu_adj -> kelly -> position Comparar raw score vs calibrated score Testar grade pequena e controlada | APROVADA | Conclusão: RAW_SCORE_QUALITY_IS_THE_MAIN_PROBLEM. |
| 4G | Diagnosticar causalmente o upstream do meta score. | Mapear target / label / score / coverage / features Verificar se target é o principal problema Verificar se coverage resolve sozinho | APROVADA | Conclusão: baixo sinal econômico útil nas caudas é o problema dominante. |
| 4H | Verificar se pruning ou drift localizado resolve. | Mapear features do meta path Diagnosticar contribuição / drift Fazer ablação pequena e controlada | APROVADA | Há drift em algumas features, mas não é o principal limitante. |
| 4I | Testar small redesign upstream controlado. | Definir grade curta de redesign Testar baseline + variantes pequenas Medir impacto no path operacional | APROVADA como diagnóstico | Melhor variante trouxe alívio parcial; DSR seguiu 0.0 e latest_active_count seguiu 0. |
| 4J | Testar deep redesign controlado do meta model. | Definir baseline + até 3 variantes profundas Treinar e validar honestamente Medir impacto operacional | APROVADA | Conclusão: META_MODEL_NEEDS_FUNDAMENTAL_RETHINK. |
| 4K | Escolher qual problema o meta model deve resolver daqui para frente. | Formalizar problema atual Propor até 3 alternativas estruturais Escolher NEXT_STRUCTURAL_EXPERIMENT Escolher A3 = Two-Stage Activation + Utility | APROVADA | Direção conceitual escolhida. |
| 4L | Fechar o desenho inicial do Stage A. | Escolher target não circular inicial Separar gate de experimento vs gate de promoção Definir menor experimento implementável em research | APROVADA | Desenho fechado para começar por Stage A. |

5. Camada formal de remediação — Fase 4-R

| Fase | Objetivo | Checklist operacional | Status | Evidência / observação crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-R1 | Corrigir bugs matemáticos e fortalecer testes. | Corrigir fórmula var(SR) no DSR Corrigir embargo CPCV para folds não contíguos Criar testes matemáticos unitários Rodar suíte com 74 passed, 0 failed (reportado) | CONCLUÍDA | Fechamento formal da frente matemática e de testes. |
| 4-R2 | Materializar gates obrigatórios da especificação. | Materializar PBO, N_eff e ECE no baseline cross-sectional Impor hard-gates: cpcv_pbo_lt_10pct, ece_calibrated_lt_005, n_eff_mean_gt_120, dsr_honest_gt_095 Registrar CPCV N=6, k=2 com 15 trajetórias | CONCLUÍDA | Valores reportados: PBO 0.0, N_eff 2777.2, DSR_honest 1.0; estado intermediário ainda ficou INCONCLUSIVE_BASELINE por latest_active_count = 0. |
| 4-R3 | Auditar a régua Decision-Space. | Provar rejeição de falso positivo Provar necessidade operacional Fixar Decision-Space como veto operacional, não como régua soberana | CONCLUÍDA | 2 testes aprovados; arquitetura estabilizada como proteção dupla: Label-Space + Decision-Space. |
| 4-R4 | Refatorar o monólito phase4_cpcv.py sem quebrar consumidores. | Extrair módulos: phase4_config, phase4_data, phase4_dsr, phase4_backtest, phase4_calibration Preservar phase4_cpcv.py como facade Verificar 28 referências externas do stage_a_experiment Rodar regressão pós-refactoring | CONCLUÍDA | Fechamento estrutural da 4-R e pavimentação para continuidade da Fase 5. |

6. Experimentos research — Stage A

| Fase | Objetivo | Checklist operacional | Status | Evidência / observação crítica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage A v1 | Testar target y_stage_a = 1[pnl_real > avg_sl_train]. | Implementar pipeline experimental em research Gerar 4 artifacts experimentais Documentar não circularidade Avaliar contra GATE_DO_EXPERIMENTO_STAGE_A | IMPLEMENTADO E REPROVADO NO MÉRITO | Boa classificação/calibração, mas Sharpe = 0.0, DSR = 0.0, latest_active_count = 0, abort early = true. |
| Revisão v1 | Revisar o evento acionável após fracasso do v1. | Explicar por que v1 falhou Esclarecer divergência do funil Escolher novo target mais forte | APROVADA | Novo target escolhido: y_stage_a = 1[pnl_real > 2.0 * avg_sl_train]. |
| Stage A v2 | Testar target y_stage_a = 1[pnl_real > 2.0 * avg_sl_train]. | Reutilizar runner experimental em research Gerar artifacts v2 Tornar prevalência explícita Comparar com v1 | IMPLEMENTADO E REPROVADO NO MÉRITO | AUC / ECE melhores, porém positive_rate_oos = 2.43%, Sharpe = 0.0, DSR = 0.0, latest_active_count = 0, headroom_real = false. |
| Próximo Stage A | Redesenhar o evento acionável após v1 e v2. | Explicar o padrão de falha Propor até 3 novos candidatos Escolher NEXT_STAGE_A_TARGET Tratar prevalência como gate explícito | APROVADA | Até aqui nenhuma formulação de Stage A passou no mérito operacional; próxima implementação segue pendente. |

7. Estado consolidado e gates de avanço

| Trilha oficial | Trilha research |
| --- | --- |
| • Pipeline oficial saneado • Bridge operacional endurecido • Freshness e integridade oficial resolvidos • Reprodutibilidade do pipeline comprovada • Report oficial alinhado ao path operacional real • Gate matemático oficial ainda NAO APROVADO • DSR permanece blocker duro • Snapshot oficial estruturalmente flat no latest | • Meta task atual provado insuficiente • Pruning pequeno, small redesign e deep redesign insuficientes • Two-Stage escolhido conceitualmente • Stage A v1 implementado e falhou • Stage A v2 implementado e falhou • Novo redesenho do evento acionável definido • Proxima implementacao experimental ainda pendente |

| Bloco | Gate de avanço restante | Status |
| --- | --- | --- |
| Próxima etapa imediata | • Implementar o próximo experimento do Stage A em research com o novo target escolhido • Gerar artifacts experimentais correspondentes • Avaliar contra GATE_DO_EXPERIMENTO_STAGE_A • Decidir se Stage A merece continuar, deve ser abandonado ou se faz sentido considerar Stage B no futuro | PENDENTE |
| Fase 5 | • Executar stress quantitativo: slippage, liquidez, custo/spread, universo reduzido, features ausentes, thresholds • Executar stress de codificação: Redis indisponível, snapshot corrompido/ausente, daemon crash + restart, lock órfão, timeout de status, status tardio, mensagem duplicada, status fora de ordem, portfólio residual inesperado • Confirmar ausência de ordem duplicada e publish inválido | NAO LIBERADA |
| Fase 6 | • Ligar daemon contínuo com snapshot oficial fresco • Validar reconciliação diária • Validar ausência de stale publish e daemon duplicado • Validar consistência target -> status terminal • Operar por pelo menos 14 dias sem incidente operacional | PENDENTE / BLOQUEADA |
| Fase 7 | • Rodar 60 dias de paper/testnet • Manter C2ST ativo sem falso severo recorrente • Manter drift sob controle • Terminar sem incidente grave de execução • Emitir relatório final de readiness operacional | PENDENTE / BLOQUEADA |

8. Leitura executiva

• As Fases 0 a 3 estao aprovadas e sustentam a base operacional.

• A Fase 4 produziu diagnostico profundo, mas o gate matematico oficial continua reprovado no que interessa operacionalmente.

• A 4-R fechou a remediacao formal da Fase 4: correcao matematica, materializacao de gates, auditoria do Decision-Space e refactoring estrutural.

• A trilha research ja provou que o meta task antigo e as duas primeiras formulacoes de Stage A nao bastam.

• O proximo trabalho util nao e embelezamento de infraestrutura: e testar o proximo Stage A e somente depois liberar Fase 5.