SNIPER
Memória Mestra Consolidada
para Handoff

Linha do tempo completa deste chat, gates, branches, commits, testes, resultados, decisões fechadas, estado atual e ponto de continuação em novo ambiente

Escopo desta versão - Consolida toda a trilha deste chat, da retomada do SNIPER até o handoff consolidado para GitHub/OpenClaw/Codex. - Registra explicitamente o encerramento da linha A3 como choke estrutural. - Registra a restauração da baseline soberana correta da família cross-sectional. - Registra a decisão final da família: ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE. - Registra a branch publicada para handoff: codex/openclaw-sniper-handoff. - Próximo passo aprovado ao fim desta conversa: formalizar freeze e handoff no repositório, usando a branch consolidada já publicada como ponto de partida do novo ambiente.

Data de consolidação: 05 abr 2026
Status do programa ao fim desta conversa: linha A3 encerrada; família cross-sectional soberana viva, porém não promotável; branch de handoff publicada no GitHub.

# 1. Objetivo desta memória e fontes de verdade

Este documento serve como memória mestra para abrir um novo chat e permitir que um novo agente continue o SNIPER sem reabrir discussões já encerradas. O foco desta janela foi a continuação da implementação após a Fase 4, incluindo a trilha Stage A/A3, o fechamento da linha A3, a reconciliação da baseline cross-sectional, o restore do bundle soberano histórico, a avaliação de hardening e fragilidade operacional e, por fim, o handoff consolidado para GitHub/OpenClaw/Codex.

• Estado atual do repositório local do SNIPER e a trilha de branches/commits desta conversa.

• Documentos canônicos: SNIPER_v10_10_Especificacao_Definitiva.pdf, SNIPER_v10.10_Technical_Architecture_presentation.pdf e SNIPER_unlock_pressure_rank_especificacao_final_rev5.pdf.

• Documentos de continuidade: dossiê de continuidade, memória 4-R e checklist operacional consolidado.

• Gate packs, artifacts research-only e relatórios produzidos nas rodadas do Codex nesta conversa.

• Handoff publicado no GitHub na branch codex/openclaw-sniper-handoff, com baseline correta explicitada e guia de regeneração documentado.

# 2. Decisões fechadas que não devem ser reabertas sem evidência nova forte

• O fast path official permanece official.

• RiskLabAI permanece apenas como oracle/shadow; não governa o caminho official do SNIPER.

• A família antiga do meta-path foi abandonada com justificativa.

• A linha A3 foi encerrada como structural choke; não reabrir A3/A4 nesta trilha.

• A família vencedora da Fase 4 continua sendo a cross-sectional.

• A régua soberana da família cross-sectional continua sendo decision-space causal.

• O hardening inicial que falhou com latest/headroom mortos foi invalidado como veredito final porque usava lineage errada.

• O bundle soberano histórico foi restaurado com EXACT_RESTORE e confirmado como baseline research-only correta: phase5_cross_sectional_sovereign_closure_restored.

• Mesmo com a lineage correta, a família cross-sectional foi classificada como ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE: viva no latest/headroom, mas sem robustez operacional suficiente para promoção.

• Existe uma branch consolidada de handoff já publicada no GitHub: codex/openclaw-sniper-handoff.

# 3. Leitura executiva do estado atual

| Campo | Estado consolidado |
| --- | --- |
| Status do programa | Base operacional saneada; linha A3 encerrada; baseline soberana cross-sectional restaurada; família viva, porém não promotável. |
| Baseline research-only correta | phase5_cross_sectional_sovereign_closure_restored |
| Métricas soberanas finais da baseline | latest_active_count_decision_space=2, headroom_decision_space=true, recent_live_dates=8, historical_active_events=3939 |
| Diagnóstico dominante atual | Fragilidade operacional recente / dependência de regime; DSR honesto permanece 0.0 mesmo após challengers bounded. |
| Decisão final da família cross-sectional | ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE |
| Decisão final da linha A3 | Structural choke / encerrada |
| Branch de handoff publicada | codex/openclaw-sniper-handoff @ a5d834b1c3f4ffc763a80ec355e5c39d7930a59f |
| Tag publicada | phase5-openclaw-handoff-2026-04 (reportada pelo Codex) |
| Próximo passo aprovado ao fim da conversa | Formalizar freeze e handoff no repositório, usando a branch consolidada já publicada como ponto de partida do novo ambiente. |

# 4. Linha do tempo consolidada das rodadas deste chat

| Ordem | Gate / fase | Branch / commit | Veredito | Conclusão curta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | phase5_stage_a3_spec_hardening | main d6d9adf774 | FAIL / abandon | Stage A3 q60 implementado com formalismos mínimos, mas totalmente morto no decision-space soberano. |
| 2 | phase5_stage_a3_choke_audit | codex/phase5-stage-a3-choke-audit 8ebb4161d7 | PASS / advance | Localizou o choke dominante no Stage 1 raw -> calibrated activation gate; sem metric ruler drift. |
| 3 | phase5_stage_a3_activation_calibration_correction | codex/phase5-stage1-activation-calibration-correction b498a11b87 | PARTIAL / correct | Reconciliação row-level vs CPCV agregado e challengers bounded de calibração; sem reviver latest/headroom. |
| 4 | phase5_stage_a3_calibrator_family_final_shootout | codex/phase5-stage1-calibrator-family-final-shootout bc7fc59e41 | PASS / advance | Testou Platt, beta e identidade diagnóstica; confirmou A3_STRUCTURAL_CHOKE_CONFIRMED. |
| 5 | phase5_cross_sectional_hardening_baseline | codex/phase5-cross-sectional-hardening-baseline 9e3e63c33e | PASS / abandon | Replay limpo da baseline preservada indicou latest/headroom mortos; FAIL inicial do hardening. |
| 6 | phase5_cross_sectional_latest_headroom_reconciliation_audit | codex/phase5-cross-sectional-latest-headroom-reconciliation-audit 45fb61c386 | PASS / advance | Reconciliou a divergência e provou BASELINE_ARTIFACT_MISMATCH_CONFIRMED. |
| 7 | phase5_cross_sectional_sovereign_closure_bundle_restore_and_revalidate | codex/phase5-cross-sectional-sovereign-closure-bundle-restore b9f8cc5508 | PASS / advance | Restaurou byte-a-byte o bundle soberano histórico; EXACT_RESTORE com reprodução exata das métricas do closure. |
| 8 | phase5_cross_sectional_sovereign_hardening_recheck | codex/phase5-cross-sectional-sovereign-hardening-recheck 720abd7532 | PARTIAL / correct | Com a lineage correta, a família ficou viva, mas o hardening mínimo mostrou Sharpe negativo, DSR=0 e 3/6 subperíodos positivos. |
| 9 | phase5_cross_sectional_operational_fragility_audit_and_bounded_correction | codex/phase5-cross-sectional-operational-fragility-bounded-correction 1b5dbaefcc | PARTIAL / correct | Classificou REGIME_DEPENDENCE_DOMINANT e testou 3 challengers bounded; melhora de Sharpe sem tirar DSR de 0. |
| 10 | phase5_cross_sectional_recent_regime_policy_falsification | codex/phase5-cross-sectional-recent-regime-policy-falsification adce4c8498 | PARTIAL / correct | Última rodada bounded de regime recente; melhora material sem tirar DSR de 0.0; classificação final ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE. |
| 11 | phase5_openclaw_github_handoff | codex/openclaw-sniper-handoff a5d834b1c3 | PASS / advance | Branch consolidada de handoff criada e publicada no GitHub com docs de handoff e guia de regeneração. |

# 5. Resultados consolidados por trilha

## 5.1 Linha Stage A / A3

• Stage A v1: boa classificação/calibração, mas Sharpe=0.0, DSR=0.0 e latest morto.

• Stage A v2: endurecimento derrubou a prevalência e manteve latest morto.

• Stage A3 q60: preservou prevalência e formalismos (N_eff, CPCV, PBO, ECE), mas colapsou no decision-space soberano.

• Auditorias subsequentes mostraram que o choke dominante da linha A3 estava no calibrador do Stage 1 e que nem famílias alternativas honestas de calibrador reviveram latest/headroom soberanos.

• Decisão final: A3_STRUCTURAL_CHOKE_CONFIRMED; não reabrir A3/A4 nesta linha sem hipótese nova forte.

## 5.2 Família cross-sectional soberana

• A baseline originalmente usada no hardening falho não era a mesma lineage do closure soberano aprovado na Fase 4.

• A auditoria de reconciliação provou que a latest date era a mesma, e que a divergência dominante era BASELINE_ARTIFACT_MISMATCH_CONFIRMED.

• O bundle soberano histórico foi restaurado byte-a-byte a partir do commit cb692cc4e37ec897d5265d7af0881a0f8986821a em namespace research-only.

• O replay atual do bundle restaurado reproduziu exatamente latest=2, headroom=true, recent=8 e historical=3939.

• O recheck de hardening com a lineage correta mostrou a família viva, mas operacionalmente frágil: sharpe_operational=-0.5693, dsr_honest=0.0 e apenas 3/6 subperíodos positivos.

• Rodadas bounded operacionais e de regime recente melhoraram materialmente o Sharpe, mas nenhuma conseguiu tirar dsr_honest de 0.0.

• Decisão final: a família cross-sectional soberana está ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE.

# 6. Métricas finais que governam o estado atual

| Bloco | Métrica | Valor consolidado |
| --- | --- | --- |
| Baseline soberana restaurada | latest_active_count_decision_space | 2 |
| Baseline soberana restaurada | headroom_decision_space | true |
| Baseline soberana restaurada | recent_live_dates_decision_space | 8 |
| Baseline soberana restaurada | historical_active_events_decision_space | 3939 |
| Hardening recheck | sharpe_operational | -0.5693 |
| Hardening recheck | dsr_honest | 0.0 |
| Hardening recheck | subperiods_positive | 3/6 |
| Regime recente falsification | best bounded sharpe_operational | -0.0471 |
| Regime recente falsification | best bounded latest_active_count_decision_space | 1 |
| Regime recente falsification | best bounded headroom_decision_space | true |
| Regime recente falsification | best bounded dsr_honest | 0.0 |
| Linha A3 final | classificação | A3_STRUCTURAL_CHOKE_CONFIRMED |
| Família cross-sectional final | classificação | ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE |

# 7. Estado do GitHub e handoff para novo ambiente

Ao final desta conversa, foi criado um handoff consolidado no GitHub para permitir continuidade em um novo ambiente com OpenClaw + Codex.

| Item | Estado |
| --- | --- |
| Remote audit final | partially_pushed: nem todas as branches locais foram publicadas individualmente, mas a branch consolidada de handoff foi publicada. |
| Branch consolidada | codex/openclaw-sniper-handoff |
| Commit publicado | a5d834b1c3f4ffc763a80ec355e5c39d7930a59f |
| Origin reportado | ulissesfalves/sniper |
| Tag reportada | phase5-openclaw-handoff-2026-04 |
| Baseline correta explicitada no handoff | phase5_cross_sectional_sovereign_closure_restored |
| Estado final da família cross-sectional | ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE |
| Estado final da linha A3 | structural choke / encerrada |
| Docs versionados para handoff | SNIPER_openclaw_handoff.md e SNIPER_regeneration_guide.md |
| Artifacts pesados | Continuam fora do Git; regeneração documentada. |

Interpretação prática: para continuidade em um novo ambiente, a branch de handoff consolidada é suficiente como ponto de partida. O fato de o remote audit final ter sido “partially_pushed” não bloqueia o handoff porque a branch consolidada já incorpora o que importa para a continuidade operacional desta linha.

## 7.1 Artifacts que não vão para o Git e como regenerar

• Artifacts research-only e gate packs pesados permanecem fora do Git: data/models/research/** e reports/gates/**.

• Artifacts críticos para continuidade que não ficam versionados incluem: phase4_cross_sectional_ranking_baseline/stage_a_predictions.parquet, phase5_cross_sectional_sovereign_closure_restored/** e phase5_cross_sectional_sovereign_restore/**.

• A sequência mínima de regeneração documentada para novo ambiente é: recriar phase4_cross_sectional_ranking_baseline via phase4_stage_a_experiment.py; depois rodar phase5_cross_sectional_sovereign_closure_bundle_restore_and_revalidate.py; por fim rodar os runners RC3/RC4/RC5 conforme SNIPER_regeneration_guide.md.

## 7.2 Comandos de clone reportados no handoff

git clone https://github.com/ulissesfalves/sniper.git
cd sniper
git checkout codex/openclaw-sniper-handoff
python -m pip install -r requirements.txt

unset STAGE_A_NEUTRALIZE_FEATURES
unset STAGE_A_UNIVERSE_FILTER_RULE
unset STAGE_A_DATASET_STRESS_SCENARIO
export SNIPER_MODEL_PATH="$PWD/data/models"
export STAGE_A_EXPERIMENT_NAME=phase4_cross_sectional_ranking_baseline
export STAGE_A_REFERENCE_EXPERIMENT_NAME=phase4_cross_sectional_ranking_baseline
export STAGE_A_BASELINE_EXPERIMENT_NAMES=phase4_cross_sectional_ranking_baseline
export STAGE_A_PROBLEM_TYPE=cross_sectional_ranking
export STAGE_A_TARGET_MODE=cross_sectional_relative_activation

python services/ml_engine/phase4_stage_a_experiment.py
python services/ml_engine/phase5_cross_sectional_sovereign_closure_bundle_restore_and_revalidate.py
python services/ml_engine/phase5_cross_sectional_sovereign_hardening_recheck.py
python services/ml_engine/phase5_cross_sectional_operational_fragility_audit_and_bounded_correction.py
python services/ml_engine/phase5_cross_sectional_recent_regime_policy_falsification.py

# 8. Estado atual do programa ao fim desta conversa

• F0 a F3 seguem aprovadas e sustentam a base operacional do projeto.

• A Fase 4 research escolheu corretamente a família cross-sectional, mas a promoção para hardening exigiu reconciliar a lineage soberana correta.

• A linha A3 foi encerrada como choke estrutural e não deve ser reaberta sem hipótese nova forte.

• A família cross-sectional soberana correta permanece viva no latest/headroom, mas sem robustez operacional suficiente para promoção.

• O bloqueio dominante final deixou de ser artifact mismatch e passou a ser fragilidade operacional recente / dependência de regime, com DSR honesto ainda em 0.0.

• A linha bounded desta família foi esgotada o suficiente para justificar congelamento como ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE.

• Existe uma branch de handoff no GitHub que já documenta a baseline correta, o status final da família e a regeneração mínima para um novo ambiente.

# 9. Próximo passo aprovado e o que um novo agente deve fazer

Próximo passo aprovado ao fim desta conversa Usar a branch codex/openclaw-sniper-handoff como ponto de partida do novo ambiente, com OpenClaw + Codex. O foco imediato não deve ser criar nova família nem reabrir A3, e sim formalizar freeze e handoff no repositório e, se o usuário decidir insistir depois, tratar a continuação como nova trilha estrutural, não como mais uma rodada bounded desta linha.

## 9.1 O que o novo agente não deve reabrir

• Não reabrir A3/A4 como continuação natural desta linha.

• Não tratar o hardening antigo com lineage errada como veredito final da família.

• Não assumir que “partially_pushed” no remote audit invalida a branch consolidada de handoff.

• Não reabrir tweaks bounded de policy recente esperando que eles removam DSR=0; isso já foi suficientemente testado.

## 9.2 Quando faria sentido reabrir a família cross-sectional

• Somente sob uma trilha estrutural nova, com hipótese causal diferente ou contrato de score/modelo diferente.

• Ou se houver novo dataset/input materialmente diferente que altere a leitura de regime recente.

• Ou se o usuário deliberadamente optar por um redesign estrutural, e não por continuação bounded desta linha.

# Apêndice A. Branches e commits mais relevantes desta conversa

• phase5_stage_a3_spec_hardening — d6d9adf7743cdaf0b1922c742f302af88baa7ee3

• phase5_stage_a3_choke_audit — 8ebb4161d7b4fee4e45f40ac65833e17b9d71bd3

• phase5_stage_a3_activation_calibration_correction — b498a11b87e615e3c1aa37d15519b4703ee30328

• phase5_stage_a3_calibrator_family_final_shootout — bc7fc59e41522b22c43759308777d4d356eca85e

• phase5_cross_sectional_hardening_baseline — 9e3e63c33e4f6a1ab44d908b68d062f30fac77eb

• phase5_cross_sectional_latest_headroom_reconciliation_audit — 45fb61c3867e4d5eedf60b641e2b227cedeb52b6

• phase5_cross_sectional_sovereign_closure_bundle_restore_and_revalidate — b9f8cc55084a435110a5bff41c8fcdfaefadd4e7

• phase5_cross_sectional_sovereign_hardening_recheck — 720abd75322e16f730ff43ade100f5c89f7c5f32

• phase5_cross_sectional_operational_fragility_audit_and_bounded_correction — 1b5dbaefccbd9b1655e5551bcb5279e726c831d8

• phase5_cross_sectional_recent_regime_policy_falsification — adce4c849849761653d5bb0342d8d47608a3ea8d

• phase5_openclaw_github_handoff / codex/openclaw-sniper-handoff — a5d834b1c3f4ffc763a80ec355e5c39d7930a59f

# Apêndice B. Decisão final sintetizada em uma página

| Linha | Decisão final |
| --- | --- |
| Fast path official | Permanece official. |
| RiskLabAI | Permanece oracle/shadow. |
| Família antiga do meta-path | Abandonada com justificativa. |
| Linha A3 | Structural choke / encerrada. |
| Família cross-sectional soberana | ALIVE_BUT_NOT_PROMOTABLE. |
| Baseline research-only correta | phase5_cross_sectional_sovereign_closure_restored. |
| Branch de handoff para novo ambiente | codex/openclaw-sniper-handoff. |